Задания по вариантам для «Гаража»

| Вариант | START | G0102 | G0103 | G0104 | G0107 | G0110 | G0205 | G0305 | G0411 | G0508 | G0509 | G0713 | G0810 | G0913 | G1012 | G1016 | G1115 | G1214 | G1216 | G1317 | G1417 | G1518 | G1618 | G1718 | FINISH | Дата начала проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | 20- | -21- | -22- | -23- | -24- | -25- | -26- | -27- |
|  | - | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 11 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 24 | 5 | 18 | 35 | - | 01.01.18 |
|  | - | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 14 | 34 | 28 | 35 | 25 | - | 11.01.18 |
|  | - | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 31 | 10 | 19 | 11 | 40 | 22 | 18 | 5 | 31 | 19 | 13 | 5 | 12 | - | 01.02.18 |
|  | - | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 11 | 22 | 12 | 26 | 25 | 37 | 8 | 13 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | - | 01.03.18 |
|  | - | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 14 | 6 | 18 | 24 | 17 | 22 | 21 | 4 | 6 | 14 | 17 | 24 | 30 | 20 | - | 01.04.18 |
|  | - | 9 | 30 | 17 | 11 | 28 | 12 | 29 | 1 | 5 | 12 | 7 | 17 | 20 | 24 | 20 | 15 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | - | 01.05.18 |
|  | - | 8 | 9 | 9 | 12 | 31 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 15 | 15 | 32 | 22 | 21 | 11 | 21 | 7 | 16 | 14 | 13 | 21 | 26 | - | 01.06.18 |
|  | - | 7 | 16 | 14 | 13 | 21 | 26 | 9 | 7 | 3 | 17 | 11 | 12 | 30 | 16 | 31 | 9 | 26 | 8 | 21 | 29 | 2 | 1 | 11 | - | 01.07.18 |
|  | - | 12 | 31 | 13 | 14 | 35 | 19 | 31 | 8 | 9 | 18 | 9 | 10 | 25 | 28 | 34 | 7 | 20 | 1 | 16 | 31 | 9 | 26 | 8 | - | 01.08.18 |
|  | - | 13 | 12 | 10 | 15 | 22 | 25 | 23 | 6 | 8 | 8 | 25 | 14 | 34 | 28 | 35 | 25 | 10 | 7 | 18 | 24 | 17 | 22 | 21 | - | 12.01.18 |
|  | - | 6 | 25 | 14 | 16 | 25 | 20 | 20 | 10 | 2 | 14 | 17 | 24 | 30 | 20 | 29 | 20 | 28 | 6 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | - | 12.02.18 |
|  | - | 14 | 16 | 15 | 17 | 30 | 15 | 17 | 3 | 1 | 15 | 19 | 17 | 22 | 20 | 16 | 30 | 21 | 5 | 14 | 16 | 25 | 20 | 20 | - | 22.01.18 |
|  | - | 5 | 22 | 20 | 18 | 19 | 5 | 25 | 5 | 4 | 10 | 20 | 14 | 21 | 23 | 14 | 8 | 21 | 4 | 10 | 19 | 11 | 40 | 22 | - | 14.03.18 |
|  | - | 11 | 17 | 17 | 12 | 12 | 23 | 14 | 2 | 3 | 12 | 18 | 24 | 28 | 25 | 21 | 29 | 2 | 1 | 32 | 22 | 12 | 26 | 25 | - | 01.10.18 |
|  | - | 9 | 24 | 18 | 20 | 21 | 31 | 19 | 13 | 5 | 12 | 11 | 19 | 24 | 5 | 18 | 35 | 14 | 7 | 9 | 30 | 17 | 11 | 28 | - | 01.09.18 |
|  | - | 12 | 11 | 19 | 24 | 5 | 18 | 35 | 14 | 7 | 9 | 24 | 18 | 20 | 21 | 31 | 19 | 13 | 5 | 9 | 13 | 2 | 10 | 4 | - | 25.03.18 |
|  | - | 12 | 18 | 24 | 28 | 25 | 21 | 29 | 2 | 1 | 11 | 17 | 17 | 12 | 12 | 23 | 14 | 2 | 3 | 12 | 31 | 8 | 6 | 8 | - | 28.02.18 |
|  | - | 10 | 20 | 14 | 21 | 23 | 14 | 8 | 21 | 4 | 5 | 22 | 20 | 18 | 19 | 5 | 25 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | - | 21.05.18 |
|  | - | 15 | 19 | 17 | 22 | 20 | 16 | 30 | 21 | 5 | 14 | 16 | 15 | 17 | 30 | 15 | 17 | 3 | 1 | 5 | 22 | 20 | 18 | 19 | - | 17.04.18 |
|  | - | 14 | 17 | 24 | 30 | 20 | 29 | 20 | 28 | 6 | 6 | 25 | 14 | 16 | 25 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 24 | - | 23.11.18 |
|  | - | 8 | 25 | 14 | 34 | 28 | 35 | 25 | 10 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 | 22 | 25 | 23 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 20 | 15 | - | 12.06.18 |
|  | - | 18 | 9 | 10 | 25 | 28 | 34 | 7 | 20 | 1 | 12 | 31 | 13 | 14 | 35 | 19 | 31 | 8 | 9 | 9 | 24 | 31 | 8 | 9 | - | 11.11.18 |
|  | - | 17 | 11 | 12 | 30 | 16 | 31 | 9 | 26 | 8 | 7 | 16 | 14 | 13 | 21 | 26 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 17 | 11 | 12 | - | 31.01.18 |
|  | - | 20 | 15 | 15 | 32 | 22 | 21 | 11 | 21 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 31 | 22 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 11 | - | 27.07.18 |
|  | - | 12 | 7 | 17 | 20 | 24 | 20 | 15 | 17 | 3 | 9 | 30 | 17 | 11 | 28 | 12 | 29 | 1 | 5 | 18 | 26 | 25 | 37 | 17 | - | 06.11.18 |
|  | - | 14 | 6 | 18 | 24 | 17 | 22 | 21 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 16 | 15 | - | 08.05.18 |
|  | - | 11 | 22 | 12 | 26 | 25 | 37 | 8 | 13 | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 31 | 13 | 14 | - | 06.06.18 |
|  | - | 9 | 31 | 10 | 19 | 11 | 40 | 22 | 18 | 5 | 14 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | - | 07.01.18 |
|  | - | 10 | 4 | 8 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 12 | - | 22.01.18 |
|  | - | 12 | 3 | 11 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 25 | 5 | 4 | 10 | 20 | - | 04.04.18 |