МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»

для специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»

(базовая подготовка)

2015 г.

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____ Н.В. Плющева «___»_______2015 г. | ОДОБРЕНА на заседании ЦМК инфор-мационных технологий протокол № ____ от «__»_____2015 г. Председатель ЦМК ______ С.В. Белова | Рабочая программа составлена на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» для специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» приказ Министерства образования и науки РФ № 1001 от 13.08.2014 г., зарегистрирован в Минюсте приказ № 33795 от 25.08.2014 г. |
| --- | --- | --- |
| CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2015 г. _________Э.М.Ребрина |  |  |

Разработчик:

__________ А.П. Федорук

преподаватель спецдисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

__________ Л.Г. Мишанкина

преподаватель спецдисциплин

высшей категории

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

__________П.Е. Садков

Начальник службы ИТ и коммуникаций

ОАО «Новорослесэкспорт»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	4

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		7

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	20

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)		24

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение проектной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:

- обеспечения содержания проектных операций;

- определения сроков и стоимости проектных операций;

- определения качества проектных операций;

- определения ресурсов проектных операций;

- определение рисков проектных операций.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП СПО по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) с квалификацией «техник-программист».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;

- описывать свою деятельность в рамках проекта;

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта;

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта;

- работать в виртуальных проектных средах;

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;

- использовать шаблоны операций;

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности;

- определять длительность операций на основании статистических данных;

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции;

- определять изменения стоимости операций;

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций;

- документировать результаты оценки качества;

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций;

- определять ресурсные потребности проектных операций;

- определять комплектность поставок ресурсов;

- определять и анализировать риски проектных операций;

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций;

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций;

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям.

знать:

- правила постановки целей и задач проекта; основы планирования;

- активы организационного процесса;

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта;

- процедуры верификации и приемки результатов проекта;

- теорию и модели жизненного цикла проекта;

- классификацию проектов; этапы проекта;

- внешние факторы своей деятельности; список контрольных событий проекта;

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;

- расписание проекта;

- стандарты качества проектных операций;

- критерии приемки проектных операций;

- стандарты документирования оценки качества;

- список процедур контроля качества;

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;

- схемы поощрения и взыскания;

- дерево проектных операций;

- спецификации, технические требования к ресурсам;

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов;

- методы определения ресурсных потребностей проекта;

- классификацию проектных рисков;

- методы отображения рисков с помощью диаграмм;

- методы сбора информации о рисках проекта;

- методы снижения рисков.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1029 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 734 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 590 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 295 часов;

- производственной практики – 144 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение проектной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Обеспечивать содержание проектных операций. |
| ПК 4.2. | Определять сроки и стоимость проектных операций |
| ПК 4.3. | Определять качество проектных операций. |
| ПК 4.4. | Определять ресурсы проектных операций. |
| ПК 4.5. | Определять риски проектных операций |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, Часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5. | МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности | 885 | 590 | 240 |  | 40 | 295 | 20 | - | 144 |
| ПК 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5. | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 | 144 | 144 |  |  |  |  |  | 144 |
| Всего: |  | 1029 | 734 | 384 |  | 40 | 295 | 20 |  | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04  «Обеспечение проектной деятельности»

| Наименование раз-делов профессио-нального модуля (ПМ), междисцип-линарных курсов (МДК) и тем |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ(проект) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности |  |  |  |  |  | 590 |  |
| Раздел 1. Назначение и особенности проектирования |  |  |  |  |  | 98 |  |
| Тема 1.1. Информационные системы | Содержание |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  |  | Системы. Особенности и назначение. | 2 | 1 |
|  | 2. |  |  |  | Информационные системы. Разнообразие информационных систем. | 2 | 1 |
|  | 3. |  |  |  | Информационные технологии. Структура автоматизированной информационной системы. | 2 | 1 |
|  | 4. |  |  |  | Жизненный цикл информационной системы. Модели жизненного цикла. | 2 | 1 |
|  | 5. |  |  |  | Проектирование автоматизированных информационных систем. | 2 | 1 |
|  | 6. |  |  |  | Особенности проектирования АИС. | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Системный инжиниринг | Содержание |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  |  | Системный инжиниринг. Особенности и назначение. | 2 | 1 |
|  | 2. |  |  |  | Системный анализ. | 2 | 1 |
|  | 3. |  |  |  | Сферы действия системного анализа. | 2 | 1 |
|  | 4. |  |  |  | Системотехника. | 2 | 1 |
|  | 5. |  |  |  | Практическая направленность системного инжиниринга. | 2 | 2 |
|  | 6. |  |  |  | Перспективы развития системного инжиниринга. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  |  | Практическая направленность системного инжиниринга. | 10 |  |
| Тема 1.3. ИТ - проектирование | Содержание |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  |  | Классификация проектов. ИТ-проект. Жизненный цикл ИТ-проекта. Этапы проекта. Организационная структура ИТ-проекта. | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  | ### Адаптация модели жизненного цикла проекта. | 2 | 2 |
|  | 3. |  |  |  | Разработка технико-экономического обоснования. | 2 | 2 |
|  | 4. |  |  |  | Формирование бизнес-цели проекта. | 2 | 2 |
|  | 5. |  |  |  | Разработка устава проекта. | 2 | 2 |
|  | 6. |  |  |  | ### Идентификация и анализ участников проекта. | 2 | 2 |
|  | 7. |  |  |  | Формирование требований проекта. | 2 | 2 |
|  | 8. |  |  |  | Использование функции качества. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  |  | ИТ-проект. Жизненный цикл ИТ-проекта. Организационная структура ИТ-проекта. | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Адаптация модели жизненного цикла проекта. | 2 |  |
|  | 3. |  |  |  | Формирование бизнес-цели проекта. | 2 |  |
|  | 4. |  |  |  | Разработка устава проекта. | 2 |  |
|  | 5. |  |  |  | Идентификация и анализ участников проекта. | 2 |  |
|  | 6. |  |  |  | Формирование требований проекта. | 2 |  |
|  | 7. |  |  |  | Использование функции качества. | 2 |  |
| Тема 1.4. Инициация проекта | Содержание |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  |  | План управления проектом. | 2 | 2 |
|  | 2. |  |  |  | Формирование иерархической структуры проекта. Дерево проектных операций. | 2 | 2 |
|  | 3. |  |  |  | Построение ИСР. | 2 | 2 |
|  | 4. |  |  |  | Внешние факторы своей деятельности. Список контрольных событий проекта. Определение содержания проекта. | 2 | 2 |
|  | 5. |  |  |  | Критические факторы успеха. | 2 | 2 |
|  | 6. |  |  |  | Формирование списка работ (операций) проекта. | 2 | 2 |
|  | 7. |  |  |  | Определение логической последовательности выполнения работ. | 2 | 2 |
|  | 8. |  |  |  | Текущуая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности. Методы определения ресурсных потребностей проекта. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  |  |  |  | 16 |  |
|  | 1. |  |  |  | Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности. Описание свооей деятельности в рамках проекта. Сопоставление цели своей деятельности с целью проекта. Формирование иерархической структуры проекта | 2 |  |
|  | 2. |  |  |  | Определение состава операций в рамках своей зоны ответственности. Построение ИСР. | 4 |  |
|  | 3. |  |  |  | Формирование списка работ (операций) проекта Работа в виртуальной проектной среде. Использование шаблонов операций. | 2 |  |
|  | 4. |  |  |  | Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта.. Определение логической последовательности выполнения работ. | 2 |  |
|  | 5. |  |  |  | Определение ресурсной потребности проектных операций. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах. Определение комплектности поставок ресурсов. | 2 |  |
|  | 6. |  |  |  | Определение длительности операций. Определение длительности операций на основании статистических данных. | 2 |  |
|  | 7. |  |  |  | Определение длительности операций на основании статистических данных. | 2 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разнообразие информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информационные технологии. Структура автоматизированной информационной системы. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сравнительная характеристика моделей жизненного цикла информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Документальное сопровождение проектирования автоматизированных информационных систем. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Системный инжиниринг. Системотехника. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Практические возможности системного инжиниринга. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соотношение ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изучение стандарта управления проектами (AmericanNationalStandard, ANSI/PMI 99-001-2008), Руководство к своду знаний по управлению проектом Стандарт ANCIPMIPMBOKGuide 4thEdition, 2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изучение шаблона проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка устава проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование списка последовательности операций проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обеспечение проектирования |  |  |  |  |  | 204 |  |
| Тема 2.1. Планирование проекта |  | Содержание |  |  |  | 44 |  |
|  |  | 1. |  |  | Жизненный цикл проекта. Теория и модели жизненного цикла проекта | 2 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Правила постановки целей и задач проекта; основы планирования. Процессы проекта. Процессы управления проектом. | 2 | 1 |
|  |  | 3. |  |  | Активы организационного процесса. Взаимосвязь процессов проекта. Группы процессов. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Процессы инновации и планирования. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Основные и впомогательные процессы планировани. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Процессы исполнения и контроля. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Процессы управления и анализа проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 8. |  |  | Процессы завершения проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Процессы управления коммуникацими проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Оценка и отображение процесса. | 2 | 2 |
|  |  | 11. |  |  | Сбор и распределение информации проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 12. |  |  | Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта. Документирование хода работ проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 13. |  |  | ### Управление коммуникациями и информационные технологии. | 2 | 2 |
|  |  | 14. |  |  | ### Команда проекта. Стадии жизненного цикла команды. | 4 | 2 |
|  |  | 15. |  |  | ### Проблемы формирования проектной команды | 2 | 2 |
|  |  | 16. |  |  | Концептуальная оценка стоимости проекта. | 4 | 2 |
|  |  | 17. |  |  | Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. | 4 | 2 |
|  |  | 18. |  |  | Проверка качества составления сметы проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 19. |  |  | Разработка базового плана по стоимости проекта. | 4 | 2 |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 52 |  |
|  |  | 1. |  |  | Процессы проекта. Процессы управления проектом. | 4 |  |
|  |  | 2. |  |  | Взаимосвязь процессов проекта. Группы процессов. | 4 |  |
|  |  | 3. |  |  | Процессы инновации и планирования. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Основные и впомогательные процессы планирования. | 4 |  |
|  |  | 5. |  |  | Процессы управления коммуникацими проекта. | 2 |  |
|  |  | 6. |  |  | Оценка и отображение процесса. | 4 |  |
|  |  | 7. |  |  | Сбор и распределение информации проекта. | 2 |  |
|  |  | 8. |  |  | Документирование хода работ проекта. | 2 |  |
|  |  | 9. |  |  | ### Управление коммуникациями и информационные технологии. | 4 |  |
|  |  | 10. |  |  | ### Команда проекта. Стадии жизненного цикла команды. | 4 |  |
|  |  | 11. |  |  | ### Проблемы формирования проектной команды | 4 |  |
|  |  | 12. |  |  | Концептуальная оценка стоимости проекта. | 4 |  |
|  |  | 13. |  |  | Определение длительности операций. Результаты процесса оценки длительности операций. | 2 |  |
|  |  | 14. |  |  | Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. | 4 |  |
|  |  | 15. |  |  | Проверка качества составления сметы проекта. | 2 |  |
|  |  | 16. |  |  | Разработка базового плана по стоимости проекта. | 4 |  |
| Тема 2.2. Разработ-ка расписания про-екта |  | Содержание |  |  |  | 22 |  |
|  |  | 1. |  |  | Расписание проекта. Исходные данные для разработки расписания. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Результаты разработки расписания. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Технология разработки расписания | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Разработка расписания проекта методом критического пути. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Организация управления расписанием проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Исходная информация для процесса управления расписанием. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Линия исполнения. | 2 | 2 |
|  |  | 8. |  |  | Построение линии исполнения проекта. | 4 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Диаграмма контрольных событий. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Построение диаграммы контрольных событий. | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |
|  |  | 1. |  | Результаты разработки расписания. |  | 2 |  |
|  |  | 2. |  | Технология разработки расписания |  | 2 |  |
|  |  | 3. |  | Разработка расписания проекта методом критического пути. |  | 4 |  |
|  |  | 4. |  | Организация управления расписанием проекта. |  | 2 |  |
|  |  | 5. |  | Построение линии исполнения проекта. |  | 4 |  |
|  |  | 6. |  | Диаграмма контрольных событий. |  | 4 |  |
|  |  | 7. |  | Построение диаграммы контрольных событий. |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Планиро-вание обеспечения качества проекта |  | Содержание |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 1. |  |  | Разработка плана обеспечения качества. Стандарты качества проектных операций. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Разработка плана обеспечения качества. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Регламент по управлению качеством в проекте. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Примеры процедур планирования качества. Процедура документирования. Стандарты документирования оценки качества. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Процедура согласований документов проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Процедура утверждения документов. Критерии приемки проектных операций. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Организация управления качеством. Список процедур контроля качества. Перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций. | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  |  | Определение факторов, оказывающих влияние на качество результата проектных операций. Разработка плана обеспечения качества. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Документирование результатов оценки качества. Процедура документирования. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Процедура согласований документов проекта. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Процедура утверждения документов. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Организация управления качеством. Выполнение корректирующих действия по качеству проектных операций. | 2 |  |
| Тема 2.4. Планиро-вание рисков про-екта |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. |  |  | Классификацию проектных рисков. Основные понятия управления рисками. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Методы сбора информации о рисках проекта. Методики идентификации рисков. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Организация управления рисками. Методы отображения рисков с помощью диаграмм. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Процедура управления рисками. Методы снижения рисков. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Процедура управления рисками. | 2 |  |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  |  | Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий. Применение методов снижения рисков применительно к проектным операциям. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Организация управления рисками. Определение и анализ рисков проектных операций. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Использование методов сбора информации о рисках проектных операций. Процедура управления рисками. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Процедура управления рисками. Составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций. | 2 |  |
| Тема 2.5. Планиро-вание человечес-ких ресурсов про-екта |  | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  |  | 1. |  |  | Определение ролей проекта. Схемы поощрения и взыскания. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Матрица ответственности проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Построение матрицы ответственности. | 4 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Закрепление функций и полномочий в проекте. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Реестры навыков. | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  |  | Матрица ответственности проекта. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Построение матрицы ответственности. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Закрепление функций и полномочий в проекте. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Реестры навыков. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2. |  |  |  |  |  | 112 |  |
| - Формирование сметы. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Составление плана управления проектом. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подбор данных для разработки расписания. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Построение диаграммы контрольных событий. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка процедур планирования качества. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка процедур управления рисками. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оформление формы регистрации риска. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Изучение стандарта управления рисками ISO 15288. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Построение матрицы ответственности проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организация проектирования |  |  |  |  |  | 288 |  |
| Тема 3.1. Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте |  | Содержание |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 1. |  |  | Формирование стратегии коммуникаций. | 4 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Стратегии коммуникации. | 2 | 3 |
|  |  | 3. |  |  | Идентификация объектов управления конфигурацией проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Процедура создания нового элемента конфигурации. | 2 | 3 |
|  |  | 5. |  |  | Инфраструктура проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Требования к инфраструктуре офиса проекта (фрагмент). | 2 | 3 |
|  |  | 7. |  |  | Процедура создания инфраструктуры проекта. | 2 | 3 |
|  |  | 8. |  |  | Формирование базовой линии конфигурации проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Организация управления конфигурацией проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Организация документирования статуса элементов конфигура-ции. | 2 | 2 |
|  |  | 11 |  |  | Процедура обеспечения хранения документов. | 2 | 2 |
|  |  | 12 |  |  | Процедура рассылки документов. | 2 | 2 |
|  |  | 13 |  |  | Процедура подготовки документов. | 2 | 2 |
|  |  | 14. |  |  | Процедура отчетности о деятельности. | 2 | 2 |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 1. |  |  | Стратегия коммуникации. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Процедура создания нового элемента конфигурации. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Требования к инфраструктуре офиса проекта (фрагмент). | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Процедура создания инфраструктуры проекта. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Процедура рассылки документов. | 2 |  |
|  |  | 6. |  |  | Процедура подготовки документов. | 2 |  |
|  |  | 7. |  |  | Процедура отчетности о деятельности. | 2 |  |
| Тема 3.2. Оценка реализуемости про-екта |  | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. |  |  | Переход к стадии оценки. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Оценка реализуемости проектного расписания. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов. Спецификации, технические требования к ресурсам. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Оценка организационной готовности. | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. |  |  | Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Оценка реализуемости проектного расписания. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов. Определение стоимости проектных операций в рамках своей деятельности. | 2 |  |
| Тема 3.3 Иденти-фикация рисков проекта |  | Содержание |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1. |  |  | Качественный анализ рисков | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Количественный анализ рисков | 4 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Подтверждение содержания проекта | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  |  | Качественный анализ рисков | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Количественный анализ рисков | 2 |  |
| Тема 3.4. Управле-ние проектом на фазе проектирова-ния |  | Содержание |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 1. |  |  | Формирование детальных планов стадии проектирования. | 4 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Уточнение плана управления проектом. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Руководство и управление исполнением проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Обеспечение качества проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Осуществление интегрированного управления изменениями. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Матрица координации изменений. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Запрос на внесение изменений. | 2 | 3 |
|  |  | 8. |  |  | Журнал изменений проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Обеспечение целостности элементов конфигурации. | 2 | 2 |
|  |  | 11. |  |  | Обновление реестра рисков на фазе проектирования. | 2 | 3 |
|  |  | 12. |  |  | Набор команды проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 13. |  |  | Описание процесса. | 2 | 2 |
|  |  | 14. |  |  | Планирование инфраструктуры для команды проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 15. |  |  | Оценка и управление персоналом проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 16. |  |  | Определение уточненных требований проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 17. |  |  | Мониторинг содержания и объема проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 18. |  |  | Управление требованиями проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 19. |  |  | Оценка потребности в обучении пользователей. | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 1. |  |  | Запрос на внесение изменений. | 4 |  |
|  |  | 2. |  |  | Обеспечение качества проекта на этапе проектирования. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Обновление реестра рисков на фазе проектирования. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Описание процесса. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Оценка и управление персоналом проекта. | 4 |  |
|  |  | 6. |  |  | Мониторинг содержания и объема проекта. | 4 |  |
|  |  | 7. |  |  | Управление требованиями проекта. | 2 |  |
|  |  | 8. |  |  | Оценка потребности в обучении пользователей. | 4 |  |
| Тема 3.5. Реализа-ция плана комму-никаций и обуче-ние пользователей. Подготовка перехо-да к следующей фа-зе |  | Содержание |  |  |  | 26 |  |
|  |  | 1. |  |  | Информирование участников проекта. Принципы построения информационного сообщения в рамках. плана коммуникаций. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Правила реализации плана коммуникаций. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Планирование обучения пользователей. Определение ролей. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Определение ролей конкретных лиц. | 2 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Определение курсов. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Соотнесение обучающих курсов и ролей. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Определение продолжительности курсов. | 2 | 2 |
|  |  | 8. |  |  | Определение и планирование учебных сеансов. | 2 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Управление расписанием проекта. Сжатие расписания. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Результаты процесса управления расписанием. | 2 | 2 |
|  |  | 11. |  |  | Управление стоимостью проекта. Процедура управления стоимо-стью проекта на основе EVA. | 2 | 3 |
|  |  | 12. |  |  | Контроль качества проекта. | 2 | 3 |
|  |  | 13 |  |  | Контроль рисков проекта. | 2 | 3 |
|  |  | Практические работы |  |  |  | 28 |  |
|  |  | 1. |  |  | Планирование обучения пользователей. Определение ролей. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Определение ролей конкретных лиц. | 4 |  |
|  |  | 3. |  |  | Определение курсов. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Соотнесение обучающих курсов и ролей. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Определение продолжительности курсов. | 2 |  |
|  |  | 6. |  |  | Определение и планирование учебных сеансов. | 4 |  |
|  |  | 7. |  |  | Управление расписанием проекта. Сжатие расписания. | 2 |  |
|  |  | 8. |  |  | Результаты процесса управления расписанием. | 2 |  |
|  |  | 9. |  |  | Управление стоимостью проекта. Процедура управления стоимо-стью проекта на основе EVA. | 4 |  |
|  |  | 10. |  |  | Контроль качества проекта. | 2 |  |
|  |  | 11. |  |  | Контроль рисков проекта. | 2 |  |
| Тема 3.6. Управле-ние проектом на фазе разработки и внедрения |  | Содержание |  |  |  | 34 |  |
|  |  | 1. |  |  | Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Процедуры верификации и приемки результатов проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 2. |  |  | Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации. | 2 | 2 |
|  |  | 3. |  |  | Осуществление итогов контроля качества проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 4. |  |  | Управление рисками настройки и внедрения. | 4 | 2 |
|  |  | 5. |  |  | Подготовка персонала к завершению проекта. | 2 | 2 |
|  |  | 6. |  |  | Организация тестирования. | 2 | 2 |
|  |  | 7. |  |  | Реализация цикла тестирования. | 2 | 2 |
|  |  | 8. |  |  | Тестирование процессов, документов и отчетов. Осуществление подготовки отчета об исполнении операций. Определение изменения стоимости операций. | 2 | 2 |
|  |  | 9. |  |  | Переход к продуктивной эксплуатации. | 2 | 2 |
|  |  | 10. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура приемки результатов проекта. | 2 | 3 |
|  |  | 11. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура согласования. | 2 | 3 |
|  |  | 12. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура управления открытыми вопросами. | 2 | 3 |
|  |  | 13. |  |  | Управление открытыми вопросами и проблемами на двух уров-нях. | 4 | 3 |
|  |  | 14. |  |  | Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в целом. | 4 | 3 |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 24 |  |
|  |  | 1. |  |  | Детальное планирование стадии разработки и внедрения. | 2 |  |
|  |  | 2. |  |  | Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации. | 2 |  |
|  |  | 3. |  |  | Осуществление итогов контроля качества проекта. | 2 |  |
|  |  | 4. |  |  | Управление рисками настройки и внедрения. | 2 |  |
|  |  | 5. |  |  | Организация тестирования. | 2 |  |
|  |  | 6. |  |  | Реализация цикла тестирования. | 2 |  |
|  |  | 7. |  |  | Тестирование процессов, документов и отчетов. Осуществление подготовки отчета об исполнении операций. Определение изменения стоимости операций. | 2 |  |
|  |  | 8. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура приемки результатов проекта. | 2 |  |
|  |  | 9. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура согласования. | 2 |  |
|  |  | 10. |  |  | Завершение проекта (фазы). Процедура управления открытыми вопросами. | 2 |  |
|  |  | 11. |  |  | Управление открытыми вопросами и проблемами на двух уров-нях. | 2 |  |
|  |  | 12. |  |  | Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в целом. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3. |  |  |  |  |  | 135 |  |
| - Исследование инфраструктуры объектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка процедуры обеспечения хранения документов. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оценка реализуемости проектного расписания. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение качественного анализа рисков. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение количественного анализа рисков. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование детальных планов стадии проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение качества проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Планирование обучения пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование запросов на внесение изменений. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Планирование инфраструктуры для команды проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление расписанием проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление стоимостью проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление рисками. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стадии завершения проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Курсовая работа |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Самостоятельная работа при выполнении курсовых работ (проектов): Самостоятельное изучение предметной области проекта, приемов и методов стандартизации при работе с проектом, оформление проекта. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение технической документации. Работа над проектом. |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности по направлению в соответствии с темати-кой выпускной квалификационной работой (Web-сайт, электронный учебник, мультимедийная презентация архитек-турных проектов; элементы фирменного стиля; дизайн полиграфической продукции; рекламная и учебная видеопро-дукция, мультимедийная презентация подразделения, разработка рекламного видеоролика, интернет-тесты) и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Определение сроков и стоимости, ресурсов выбранного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Документирование результатов оценки качества проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выполнение корректирующих действий по результатам оценки качества выполняемого проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Выполнение процедуры управления рисками в рамках выполняемого проекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Определение направлений самообразования по результатам выполненных работ: определение задач профессио-нального и личностного развития; планирование повышение квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  | 1029 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета документационного обеспечения управления.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета документационного обеспечения управления:

- магнитно-маркерная доска (3 секции)

- стенка для учебно-методических материалов (3 секции)

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- учебная, методическая, справочная литература,  раздаточный материал, контрольно-оценочные средства;

- лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус).

Технические средства обучения:

- персональные компьютер с доступом к сети Интернет;

- многофункциональное устройство;

- акустическая система;

- интерактивная доска(проецирующий экран);

- мультимедийный проектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- Компьютер с доступом к сети Интернет;

- Сканер;

- Принтер;

- Плоттер;

- Ризограф;

- Степлер;

- Резак;

- Брошюратор;

- Ламинатор;

- Многофункциональное устройство;

- Микрофон;

- Микшер;

- Графический планшет;

- Колонки и акустические системы;

- Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата;

- Видеокамера;

- DVD-проигрыватель;

- Аудио и видео магнитофон;

- Лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Visio 2013, Microsoft Progect Professional 2016).

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник. - М.: Юрайт, 2015. - 383 с.

- Тельнов, Ю. Ф., Фёдоров И. Г. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Методология и технология: учебное пособие для студентов магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная информатика» – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c.

- Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требование ЕСКД): Учебно-методическое пособие. - М.: Академия, 2015. - 352с.

- Грекул В.И.,  Коровкина Н.Л.,  Куприянов Ю.В. Методические основы управления ИТ-проектами [Учебник]/ - Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 392 c.

- Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л.  Проектирование информационных систем. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий. - Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 303 c.

- Рак И.П., Платёнкин А.В., Терехов А.В. Основы разработки информационных систем: учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 98 c.

- Ананьева Т.Н. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 232 с.

Дополнительные источники:

- Барановская Т.П.и др. Информационные системы и технологии в экономике –  
М.: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2005. – 336 с.

- ГрекулВ.И.Управление внедрением информационных систем  нформация [Электронный ресурс] / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко / Интернет-Университет Информационных Технологий  дистанционное образование, 2011 - http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/class/free

- Демарко Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды / Т. Демарко, Т. Листер.– 2-е изд. – Символ-Плюс, 2007. – 256 с.

- Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. Вершина / В. Ильин. – Санкт-Петербург, 2006. – 176 с.

- Милошевич Д.З. Набор инструментов для управления проектами Академия АйТи /Д.З. Милошевич. – М.:ДМК Пресс, 2006 – 714 стр.

- Попов Ю. И. Управление проектами / Ю. Попов, О.В. Яковенко. – М.: Инфра-М, 2008. – 208 с.

- Руководство к своду знаний по управлению проектам (руководство PMBOK) ProjectManagementInstitute, Inc., 2004. – 388с.

- Хайем А. 17 способов повысить мотивацию сотрудников [Электронный ресурс] /А. Хайем – 2006 /http://www.ubo.ru/articles/?cat=107&pub=1261

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем.

Интернет-ресурсы:

http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/class/free

http://www.ubo.ru/articles/?cat=107&pub=1261

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-023*page.htm

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам междисциплинарного курса.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Материально-техническая база, перечисленная в п. 4.1, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, практики. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:

ЕН.01     Математика.

ЕН.02.     Дискретная математика.

ОГСЕ.07 Психология общения.

ОПД.01   Экономика организации.

ОПД.04   Документационное обеспечение управления.

ОПД.05   Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

ПМ.01     Обработка отраслевой информации.

ПМ.02    Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках производственной практики, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Инженерно-педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Обеспечивать содержа-ние проектных опера-ций. | Содержание проектных опера-ций соответствует тематике, цели и задачам проекта | Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью студента на производственной практике |
| Определять сроки и сто-имость проектных опе-раций | Сроки и стоимость проектных операций определены верно в соответствии с уставом проек-та | Оценка выполнения компе-тентностно-ориентированного задания на экзамене по моду-лю |
| Определять качество проектных операций. | Проведен анализ качества про-ектных операций в соответст-вии с техническим заданием проекта | Оценка анализа на производ-ственной практике |
| Определять ресурсы проектных операций. | Ресурсы проектных операций определены верно и позволя-ют обеспечить содержание проектных операций | Оценка определения ресурсов для обеспечения содержания проектных операций на про-изводственной практике |
| Определять риски проектных операций. | 1) Сбор информации о рисках проекта сделан на основе выб-ранного метода и оформлены в форме регистрации рисков. 2) По полученным результатам верно выбран метод снижения рисков | Оценка выполнения компе-тентностно-ориентированного задания на экзамене по моду-лю |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | 1) Формулировка области и объ-ектов профессиональной дея-тельности техника-программис-та по обеспечению проектных операций в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); | -оценка на экзамене по модулю |
|  | 2) участие в профессиональных конкурсах, конференциях, про-ектах, выставках, фестивалях, олимпиадах | -оценка професси-онального портфо-лио студента на экзамене по моду-лю |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | 1) четкое выполнение должност-ных обязанностей в рамках кон-кретного проекта | - интерпретация результатов наблю-дения на производ-ственной практике; |
|  | 2) дана адекватная оценка эф-фективности и качества выбран-ных методов решения професси-ональных задач | - оценка анализа эффективности методов решения профессиональных задач на производ-ственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | -верность принятия решения в смоделированной нестандартной ситуации по обеспечению про-ектных операций с оценкой воз-можных рисков при их реализа-ции; | Накопительная оценка за решения смоделированных нестандартных си-туации на учебной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - отобранная на основе анализа и оценки информация позволяет ставить и решать профессиона-льные задачи и задачи професси-онального и личностного разви-тия | Накопительная оценка за пред-ставленную информацию на учеб-ной практике |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - для обеспечения проектных операцийиспользованы совре-менные информационно-комму-никационные технологии | интерпретация ре-зультата наблюде-ния за деятельно-стью на производ-ственной практике |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - эффективность взаимодействия с коллегами, клиентами при обеспечении проектной деятель-ности | интерпретация ре-зультата наблюде-ния за деятель-ностью студента на производствен-ной практике |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | при обеспечении проектной де-ятельности: - верно поставлены цели и осу-ществлена мотивация подчинен-ных, - эффективно организована ра-бота с подчиненными, - верно выбраны методы контро-ля за качеством проведения про-ектных операций; | интерпретация ре-зультата наблюде-ния за деятельно-стью студента на производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | 1) верно определены задачи про-фессионального и личностного развития; 2) план самообразования обо-снован задачами профессиональ-ного и личностного развития и включает мероприятия по повышению квалификации; | оценка плана само-образования на учебной практике |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проектная деятельность орга-низована с использованием но-вых отраслевых технологий | интерпретация ре-зультата наблюде-ния за деятельно-стью студента на производственной практике |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | неудовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.